## Slide 1: Reconstructie Nicolaasstraat Well Presentatie Voorlopig Ontwerp
Welkom!

## Slide 2: Even voorstellen
Erik Baggen – Coördinator projecten
Jorn Janssen – Projectleider Civiel / wegbeheerder

## Slide 3: Waarom staan we hier (voor de 2de keer)?
Presenteren Voorlopig Ontwerp
Vervolgtraject

## Slide 4: Wat gaan we doen?
Nieuw vuilwaterriool aanleggen
Nieuw regenwaterriool aanleggen (afkoppelen)
Bovengrondse openbare ruimte opnieuw inrichten

## Slide 5: Besproken op de vorige avond

## Slide 6: Voorlopig ontwerp

## Slide 7
Voorlopige planning
Juni t/m September 2026
Participatie- en ontwerptraject
Juni - Eerste contactmoment
September – Tweede contactmoment (nu)
Oktober & November 2026
Technische uitwerking
December 2026
Aannemer selecteren en contracteren
Januari & Februari 2026
Voorbereiding aannemer en bestellen leveranties
Maart/april 2026
Start uitvoering
Afhankelijk van project Groene Rivier
Augustus & September 2026
Ontwerp

## Slide 8: Vervolg na deze avond
Definitief ontwerp wordt gepubliceerd (per brief)
Website met daarop de presentaties en ontwerpen

## Slide 9: Boom in voortuin
Wordt betaald en geplaatst door de gemeente
Onderhoud/snoeien door bewoner

## Slide 10: Afkoppelen
Regenwater van het riool afhalen
Dakoppervlak van de eigen woning
Subsidie €10 / m2

## Slide 11: Naar de tekening!