## Slide 1: Dijkversterking Havendijk
27 november 2024
Foto: Port of Den Helder

## Slide 2: Agenda
Voorstellen en nieuw gezicht in het team
Toelichting dijkversterking Havendijk
Toelichting dijkversterking Helderse Zeewering
Op hoofdlijnen stand van zaken ontwikkelingen Maritiem Cluster
Afsluiting
Romee Huisman
Stefan van den Helder

## Slide 4: Waar?

## Slide 5
15 mei 2024
2 oktober 2024
11 Februari 2025

## Slide 6: Participatieproces
Kennisgeving Voornemen en Participatie
Inloopbijeenkomst 23 november 2023
Inloopbijeenkomst 5 september 2024
Diverse stakeholdergesprekken

## Slide 7: Visafslag I,II,III (tegenover voormalige Zeevaart school)
De buiten- en binnenwaartse stabiliteit is niet voldoende
Notes: 90 meter

## Slide 8: Voorkeursalternatief Visafslag: Afsluitende laag

## Slide 9: Waarom dit voorkeursalternatief?
Deze oplossing is het minst ingrijpend en heeft de minste overlast als het gaat om de uitvoering
Deze oplossing kan eenvoudig uitgebreid worden en staat toekomstige ontwikkelingen vanuit het Maritiem Cluster niet in de weg
We blijven aan de buitenzijde van de dijk
We hebben met deze oplossing weinig ‘extra’ ruimte nodig
Notes: Extra onderzoeken afstemming DRM

## Slide 10: Nieuwe Diep I, II
De dijk voldoet niet meer aan de buitenwaartse stabiliteit, zetsteen en piping

## Slide 11: Voorkeursalternatief Nieuwe Diep: Kadeverbreding en constructie binnenwaarts

## Slide 12: Waarom dit voorkeursalternatief?
Er worden gangbare technieken toegepast
Meerwaarde voor het gebied
SOK 23 oktober ondertekend

## Slide 13: Nieuwe Werk
De bekleding voldoet niet meer

## Slide 14: Voorkeursalternatief Nieuwe Werk: bekleding aanpassen

## Slide 15: Waarom dit voorkeursalternatief?
Deze oplossing is makkelijk uitvoerbaar
Bekleding is gemakkelijker aan te passen in verband met toekomstige ontwikkelingen vanuit het Maritiem Cluster
Kans om de bekleding uniform aan te leggen

## Slide 16: Komende periode
Plan van Aanpak schrijven voor de volgende fase (Planuitwerkingsfase)
Aanvullende onderzoeken buiten uitvoeren (o.a. inmeten van het terrein)
Deformatiemeting (meetboutjes) begin januari door MUG Ingenieursbureau
We werken samen met twee ingenieursbureaus, namelijk TAUW en IV-Infra. Zij zijn ook nauw betrokken geweest bij de realisatie van het Nieuwe Werk

## Slide 17: Hoe ziet de planuitwerkingsfase er uit?
Aanvullende onderzoeken uitvoeren
Technische ontwerpen aanscherpen
M.e.r.-beoordeling opstellen
Informatie ophalen voor het Projectbesluit
Ter inzage periode
Afronding = een goedgekeurd Projectbesluit
Los van alle ‘formele’ werkzaamheden: mocht u een vraag en/of opmerking hebben laat dit dan vooral weten!
Notes: Formele stappen

## Slide 18: Wanneer? Planning Havendijk
Verkenningsfase
Planuitwerkingsfase
Realisatie
2023-2024
2025-2026
2026-2028
Voorkeursalternatief
Havendijk
Veilige dijk
Goedgekeurd projectbesluit
OPB (nov/dec 2025)

## Slide 20
Overzichtskaart

## Slide 21
Basisprincipes
Notes: Mogelijke oplossingen waar kan je aan denken : asfaltbekleding vervangen door steenbekleding, steenzetting dichtgieten, asfaltbekleding overlagen met asfalt, asfaltbekleding vervangen door dikkere asfaltlaag, overlagen met gepenetreerde breuksteen.

## Slide 22
Basisprincipes

## Slide 23
Voorkeursalternatief: asfaltbekleding vervangen door steenbekleding

## Slide 24
2023-2024: Verkenningsfase
2024-2026: Planuitwerkingsfase
2026-2028: Realisatiefase
Planning op hoofdlijnen

## Slide 25: Contactgegevens Romee en Stefan
Romee Huisman
Stefan van den Helder
Mail: s.vandenhelder@hhnk.nl
Mail: r.huisman@hhnk.nl
Algemene mailadres: havendijk@hhnk.nl
Algemene telefoonnummer HHNK: 072-582 8282 u kunt dan vragen naar Stefan van den Helder of Romee Huisman
Websites: www.hhnk.nl/havendijk

## Slide 26: Bestuursakkoord Ontwikkeling Maritiem Cluster: van ‘woorden’ naar ‘actie’
Context:
Combinatie marine en civiele haven
Combinatie zee- en luchthaven en ‘kennishaven’
Operations & Maintenance (O&M): verbindende factor (= “DNA” van de haven Den Helder)
Opgaven:
Groei Koninklijke Marine
Nationale ambities energietransitie
Leefbaarheid & bereikbaarheid
Stad, zee en haven verbinden
Kern:
Van ‘opgaven’ naar kansen benutten
Brede, integrale gebiedsgerichte aanpak
Gezamenlijk programma gemeente Den Helder, Provincie N-H en Defensie:
  Alle activiteiten om te komen tot uitvoerbare projecten
  ‘Samen wat moet, afzonderlijk wat kan’

## Slide 27: Stand van zaken:
Programmatische aanpak
Elk (deel)project heeft 1 ‘hoofdaannemer’
Concreet:
    Verbreding kade ism dijkversterking olv HHNK (DH)
    Vernieuwen en verplaatsen Moormanbrug (Def)
    Ravelijnbrug (PNH)
    Herinrichting trace Nieuwe Diep / Nieuwe Werk (DH)
    Vaarroute Willemsoord (DH)
    Legering Buitenveld (Def)
    Onderzoek Maritiem Innovatiecentrum ‘Paleis’ (Def)
    Uitwerking toekomstperspectief Luchthaven DH
Samenstellen projectteams, start verkenningen, incl. uitwerken participatieplan

## Slide 28: Deelproject verbreding Havendijk (Gemeente Den Helder / HHNK)
Binnen de dijkversterking van HHNK worden kansen vanuit het Maritiem Cluster verzilverd:
  Vergroten kaderuimte
  Mogelijk maken verdiepen zuidelijk deel Nieuwe Diep
Status/planning:
  Samenwerkingsovereenkomst HHNK en Gemeente Den Helder getekend; opgenomen in begroting DH
  Realisatie vanaf 2026

## Slide 29: Vernieuwen en verplaatsen Moormanbrug (Defensie)
Doel: nieuwe en verplaatste hoofdentree Nieuwe Haven:
  Waarborgen toegang Marinebasis door tijdige vervanging huidige brug
  Extra afmeercapaciteit
  Benefits: betere verkeersafwikkeling (in aansluiting op andere maatregelen); afmeercapaciteit civiele zijde
Status/planning:
  Projectkaart: Q4/24
  Projectvoorstel Q4/25
  Studiefase en aanbesteding: 2025 – 2030
  Uitvoering: 2031 – 2032 (?)

## Slide 30: Deelproject Ravelijnbrug (Provincie N-H)
Doel is leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren met nieuwe oververbinding:
  Verkeersstromen scheiden: betere leefbaarheid stad en bereikbaarheid haven, KM en Texel
  Accommoderen groei Den Helder en de KM
Status/planning:
  Variantenstudie in okt. gestart, besluit varianten medio 2025
  Studie, aanbesteding, realisatie: ntb
Ter illustratie

## Slide 31: Deelproject Herinrichting Nieuwe Diep / Nieuwe Werk (Gemeente Den Helder)
Doel:
  Herinrichting trace: aansluiting Moormanbrug en Ravelijnbrug, veilige verbinding voetgangers, fietsers, (vracht)verkeer
  Basis leggen voor gebiedsontwikkeling: Omgevingsplan
Status/planning:
  Bestuursopdracht op 12 nov. door college B&W goedgekeurd
  Projectteam samengesteld, incl. Texel
  Gestart met opstellen PVA, incl. participatieplan NDNW/beide bruggen

## Slide 32: Preview: hoe gaan we dat organiseren?
T
R
A
C
E
N
D
N
W
M
O
O
R
M
A
N
B
R
U
G
R
A
V
E
L
I
J
N
B
R
U
G
Defensie
Gemeente Den Helder
Provincie N-H
Besluitvorming
Communicatie & participatie
Onderzoeken, RO, vergunningen
Wanneer komen we bij u terug?
Participatieplan naar verwachting gereed
1e kwartaal ‘25
!

## Slide 33: Meer weten?
Zie:
  www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actueel/Projecten/Ontwikkeling_Maritiem_cluster
Nieuwsbrief: ontwerp-maritiem-cluster@noord-holland.nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/maritiem-cluster-den-helder.

## Slide 34: Vragen, opmerkingen?
Foto: Ilse Kootkar
Notes: Netwerkborrel met vragen en platen hangen er ook nog om wat vragen te stellen. In het werkcafé