**Leerlingaantallen**

Bs de Bundeling (IHP blz 80, bijlage 11)

2020-2021 167 leerlingen

Vanwege de te verwachten groei is bestuurlijk afgesproken om te bouwen voor 200 leerlingen.

Geen documentatie, bestuurlijk besproken.

Het huidige leerlingenaantal is 174 leerlingen. Via <https://allecijfers.nl/basisschool/de-bundeling/> zijn de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren beschikbaar.

**Bouwoppervlak (BVO) (**Verordening onderwijshuisvesting 2015, bijlage 1)

Het bouwoppervlak voor de school is gebaseerd op de verordening met onderstaande formule. We zijn uitgegaan van 200 leerlingen.

BVO = 200 m² + 5,03 m² \* Leerlingenaantal

BVO = 1206 m²

De tekeningen van de architect zijn gebaseerd op 200 leerlingen en zodoende 1206m² onderwijsruimte. Voor de peuterspeelzaal wordt 100 m² extra bijgebouwd. In totaal wordt de oppervlakte van de nieuwe school 1306 m².

**Kostenberekening**

In integraal huisvestingsplan (IHP) staat een eerste inschatting van de kosten voor de onderwijsruimten. Deze is exclusief de peuterspeelzaal.

2021 € 2.610 / m² bvo Bouwkosten (IHP blz. 39, bijlage 11)

 € 125/ m² bvo Frisse scholen klasse B (IHP blz. 40, bijlage 11)

 € 75/ m² bvo ENG (IHP blz. 40, bijlage 11)

 **€ 2.810/ m² BVO Totaal**

Totaalbedrag 2021 €2810 \* 1206 m² = €3.388.860

Aangezien de prijzen jaarlijks stijgen wordt voor de begroting de VNG norm aangehouden. Onderstaand ziet u de stijging:

VNG normbedrag *Alleen schoolgebouw*  (VNG normbedragen t/m 2024, bijlage 10)

2022 € 4.099.730,38

2023 € 4.324.805,58

2024 € 4.874.920,85

Het bovenstaande bedrag is niet afdoende. Daarom ligt er in Q2 2025 een voorstel in de gemeenteraad voor extra budget. Op de calculaties rust geheimhouding vanwege de te voeren aanbesteding. Wel heeft er op 30 oktober 2024 een themabijeenkomst aan de gemeenteraad van Meerssen hierin is een raming opgenomen. De presentatie is bijgevoegd. (bijlage 12)

**Totstandkoming van het ontwerp**

Voor de nieuwbouw van basisschool de Bundeling is het bouwheerschap belegd bij schoolbestuur KomLeren. Als bouwheer zijn zij aan de slag met de totstandkoming van het ontwerp, kostencalculatie en het vergunningstraject. De gemeente Meerssen is in deze betrokken bij de financiële kaders, de totstandkoming van de architectenkeuze en het vergunningentraject. De gehele planning vindt u in de bijlage 3.

Voor het opstellen van het ontwerp is een uitvoeringsgroep samengesteld bestaande uit medewerkers van de Bundeling, scholenstichting KomLeren en Kinddienst MIK-PIW. De opgeleverde documenten vindt u in de bijlages. De Gemeente Meerssen wordt geïnformeerd over de voortgang. In 2024 hebben gesprekken tussen (delen van) de uitvoeringsgroep en de architect plaatsgevonden om tot een ontwerp te komen. Dit is op 17 december 2024 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst aan omwonenden en ouders van kinderen van de Bundeling.

Op moment van schrijven vindt het traject van de vergunningen plaats.