VERSLAG klankbordgroep 8 woonwagenstandplaatsen Platenmakerstraat

Datum: 	Donderdag 26 juni 2025

Tijd:		17.00 tot 18.30 uur

Afwezig:	Iris van den Akker-Knevel, namens Vivare (met kennisgeving)

Klaas Galema, namens Hollanderbroekstraat,

Vincent Wilemsen / Berry Bouwman, namens Snodenhoeksestraat

- Opening en kennismaking

Jeroen Kemna heet iedereen welkom en geeft aan dat José Vree als projectondersteuner aanwezig is. Een korte kennismaking volgt.

GW meldt dat Iris (Vivare) niet aanwezig kon zijn; een afspraak is gepland om Iris bij te praten.

- Vaststellen verslag dd. 15 mei 2025

Het voorliggende verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Aan het verslag wordt vanaf nu een actielijst toegevoegd. Actie 1

Naar aanleiding van het verslag vraagt Mike Duijts (MD) aandacht voor de locatie van de te plaatsen bankjes; verzoek om deze verder weg van de standplaatsen te plaatsen om overlast van hangjongeren te voorkomen. Bert Meurs geeft aan dat hangjongeren nu tegenover de volkstuinen overlast veroorzaken en dat er ook gedeald wordt.

- Resultaten milieutechnische onderzoeken

GW geeft toelichting op de uitkomsten van de onderzoeken:

- Ecologie: geen effect op Natura 2000 gebieden; wel maatregelen nodig in verband met verstoring van dieren bij uitvoeren van de werkzaamheden. Hier rekening mee houden.

- Werkverkeerlawaai: geluidsbelasting van de weg op de woonwagens is lager dan de standaardwaarde voor gemeentelijke wegen.

- Bodemonderzoek: er zijn enkele aandachtspunten met betrekking tot lichte verontreinigingen. Het is aan het ingenieursbureau om daar oordeel over te vellen. Wordt vervolgd.

- Presentatie landschappelijk inpassingsplan Platenmakersstraat (door Kristiaan & Margriet)

Jeroen Kemna (JK) geeft aan dat deelnemers van de klankbordgroep niet alleen de schets met daarop landschappelijke inpassing gemaakt door Kristiaan Vissers (KV) ter informatie hebben ontvangen; maar ook het complete rapport. Hierbij wordt wel aangegeven dat de doorkijk naar eventueel toekomstige 8 standplaatsen als bijlage in de rapportage zit.

KV presenteert en geeft toelichting op het landschappelijk inpassingsplan Platenmakersstraat.

Puntsgewijs:

- KV bij ontwerp van het inpassingplan blik naar de toekomst hoe het zou kunnen worden; dit wordt als fase 2 weergegeven. Het is echter geen garantie dat fase 2 volgt en dat het er dan zo uit gaat zien. Rij bomen op ontwerp als duiding om verbinding naar Snodenhoeksestraat te maken.

- Een mini parklandschap met wandelpaden ruim om de kavel heen; niet voorlangs met een voorstel voor een bankje.

- Gekozen voor inheemse streekeigen soorten die passen zijn in het landschap en goed kunnen groeien. Hier gekozen voor sierkersen, de bomen zijn bladverliezend in de winter. Gekozen is voor inheemse soort om inheemse fauna te stimuleren.

- Het ontwerp is een lijnenspel van struweelhagen en knotwilgen.

- Voor de wandelpaden gekozen voor gemaaide graspaden.

Naar aanleiding van de presentatie van KV:

- GW geeft aan dat alleen fase 1 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

- Vanuit de omwonenden wordt aangegeven fase 2 niet te laten zien c.q. openbaar te maken, omdat iedereen anders denkt dat het er al gaat komen en dat is beslist nog niet zo. NB: in overleg met de communicatieadviseur is inderdaad besloten fase 2 niet toe te voegen aan de stukken.

- Plaatsen van eigen afzetting/onderhoudsvrij maken mogelijk bespreken met Vivare. Bij het geel gekleurde deel op de schets is Vivare verantwoordelijk voor onderhoud. Alles buiten de kavels met standplaatsen wordt onderhouden door gemeente Overbetuwe.

- Bewoners willen graag parkeerplaatsen volledig verhard in plaats van gras doorlatend. GW en MNL geven aan dat vanuit de gemeente tegenwoordig parkeerplaatsen altijd met grasbetonstenen worden aangelegd. Actie 2

- MD geeft aan aanliggend weilandje te willen huren. Actie 3

- Voorstel het bankje te (ver)plaatsen tussen 12 en 19 plaatsen in plaats van 16. Actie 4

- Het is mogelijk om te schuiven met de berging over de gehele achterkant, echter rekening houden met bouwoppervlakte.

- De berging stond in de zichtlijn van de vier meter brandveiligheidszone met een lamp die de strook verlicht; nu men de berging achter de woonwagen wil hebben, geeft JK dat er wel streng op wordt toegezien dat hetgeen de huurder zelf wil realiseren in die strook erg netjes is en de strook alsnog wordt verlicht.

- JK idee is om na gereed komen van het project halfjaarlijks als klankbordgroep bij elkaar te komen. Actie 5

- Bert Meurs (BM) mailt GW voor onderzoeken mogelijkheid autoluw maken gedeelte van de straat (Hollanderbroeksestraat tot parkeerplaats bij volkstuinen) en plaatsen van verlichting om overlast van dealen en rondhangen van jeugd tegen te gaan. Let wel, dit is geen onderdeel van het voorliggende plan c.q. project. Actie 6 en 7.

Bij schade melding maken via Fixie en voor handhaving melden bij politie.

Het gepresenteerde landelijk inpassingsplan Platenmakersstraat wordt goed ontvangen door de aanwezigen.

Rondje ‘Positief / negatief’

- MD mooi plan; wil graag weiland naast woonwagen huren;

- JK goed gevoel bij het gepresenteerde plan; compliment voor inrichtingsplan;

- JT mooi plan, de wandelpaden zijn mooi;

- SG tevreden over het plan. Complimenten en respect voor de aandacht voor het geheel en de inpassing. Informeert naar het budget wat hiervoor is/was?

- Planning & vervolg

GW geeft aan dat een aantal onderzoeken wordt getoetst door de Omgevingsdienst. Vervolgens kunnen de stukken naar het college van B&W. Het college legt de stukken voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over het toekennen van budget en het afwijken van het Omgevingsplan.

Woonwagenstandplaatsen Platenmakersstraat zal waarschijnlijk worden geagendeerd voor de voorbereidende raadsvergadering op 23 september ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 oktober, waar het besluit wordt genomen

Belanghebbenden worden via de nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang en wanneer de agenda van de raad definitief is.

GW bij een positief besluit zowel over budget als over procedure wordt omgevingsvergunning voor wonen verleend. Vervolgens gaat een periode van zes weken in waar belanghebbenden de mogelijkheid hebben bezwaar te maken. Bij geen bezwaar is het plan onherroepelijk. Voor start van het project moet het plan onherroepelijk zijn en moet er nog een bouwvergunning afgegeven worden aan Vivare. Met een positief besluit op 7 oktober en uitgaande van nutsaansluitingen is inschatting realisatie eind 2026

| Actielijst |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Datum |  | Onderwerp |  | Afgehandeld |
| 1 | 26.06.2025 |  | Actielijst toevoegen aan verslag |  |  |
| 2 | 26.06.2025 |  | Verzoek bewoners parkeerplaatsen verharden i.p.v. gras doorlatend |  |  |
| 3 | 26.06.2025 |  | M. Duijts – huren aanliggend weiland |  |  |
| 4 |  |  | Voorstel bankje te (ver)plaatsen tussen 12 en 19 i.p.v. 16 |  |  |
| 5 | 26.06.2025 |  | Na gereedkomen project halfjaarlijks klankbordgroep bijeenkomen |  |  |
| 6 | 26.06.2025 |  | B. Meurs mail sturen voor onderzoeken mogelijkheid autoluw maken gedeelte Hollanderbroeksestraat tot P-plaats volkstuinen |  |  |
| 7 | 26.06.2025 |  | B. Meurs mail sturen voor mogelijkheid plaatsen verlichting voorkomen overlast van dealen en hangjeugd |  |  |
| 1 | 15.05.2025 |  | Advies Waterschap woonwagenplaatsen 10 cm op te hogen vanwege de hoge grondwaterstand |  |  |
| 2 | 15.05.2025 |  | K. Visser maakt afspraak met B. Meurs om op locatie te komen kijken |  |  |
| 3 | 15.05.2025 |  | K. Visser stelt een landschapsinrichtingsplan op ten behoeve van de ruimtelijke procedure |  |  |